Информация о реализации проекта по совершенствованию организации школьного питания по состоянию на 25.07.09 год

в Республике Мордовия

| 1 | Количество школ, задействованных в проекте | 44 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. В том числе количество школ, в которых начались работы по строительству и реконструкции | 44 |
|  | 1.2. Удельный вес школ, в которых начались работы по строительству и реконструкции (в %) | 100 |
| 2 | Поступило средств на реализацию проекта на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации ( всего) | 106950,0 тыс.руб. |
|  | 2.1. в том числе средства федерального бюджета | 62950,0 тыс.руб. |
|  | 2.2. в том числе средства регионального и местного бюджетов* | 40 000,0 тыс. руб.-республиканский бюджет 4 000,0 тыс.руб.- бюджет городского округа Саранск |
|  | 2.3. в том числе из других источников | - |
| 3 | Израсходовано средств на реализацию проекта (всего) | 29 967,540 тыс.руб. |
|  | 3.1. в том числе из средств федерального бюджета на закупку современного технологического оборудования для оснащения пищеблоков государственных общеобразовательных учреждений | 11947,951 тыс.руб. |
|  | 3.2. в том числе средства регионального и местного бюджетов* | 16023,107 тыс. руб.; региональный 1996,475 тыс.руб.- бюджет городского округа Саранск |
|  | 3.3. в том числе из других источников | - |
| 4 | Экономия из средств федерального бюджета по результатам проведения конкурса на закупку современного технологического оборудования для оснащения пищеблоков государственных общеобразовательных учреждений | Не определена |
|  | 4.1. в том числе будет возвращено в бюджет |  |
|  | 4.2. в том числе будет направлено на проведение дополнительного оборудования для оснащения пищеблоков государственных общеобразовательных учреждений |  |
| 5 | Проведен ли конкурс на строительство и реконструкцию объектов? | да |
|  | 5.1. Количество участников конкурса | 57 |
|  | 5.2. Заключен ли контракт с победителями конкурса | Да, кроме 1 общеобразовательного учреждения |
|  | 5.3. Если контракт не заключен, укажите причину | Не заключен по МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа»- аукцион 30.07.2009г. |
|  | 5.4. Если конкурс не проведен, укажите причину | - |
| 6 | Проведен ли конкурс на осуществление поставок технологического оборудования | да |
|  | 6.1. Количество участников конкурса | 7 |
|  | 6.2. Заключен ли контракт с победителем конкурса? | Контракт заключен по 3 лотам: нейтральное, электромеханическое, тепловое оборудование |
|  | 6.3. Если контракт не заключен, укажите причину | Холодильное оборудование: отмена результатов аукциона по лоту «Холодильное оборудование » №44-2 от 9.06.2009 |
|  | 6.4. Если конкурс не проведен, укажите причину | Холодильное оборудование: аукцион состоится 30.07.2009 г. |
| 7 | Есть ли публикации о реализации экспериментального проекта в СМИ за период с 01.04.09 по 25.07.09, в том числе: |  |
|  | 7.1. в печатных СМИ | да |
|  | 7.2. в сети интернет | нет |
|  | 7.3. на радио | да |
|  | 7.4. на телевидении | да |
| 8 | Количество программ повышения квалификации организаторов школьного питания, разработанных в рамках экспериментального проекта | 1 |
|  | 8.1. Укажите название образовательного учреждения, на базе которого будут реализовываться программы: |  |
|  | 8.2. Если учреждение не определено, укажите причины | - |
|  | 8.3. Если программы повышения квалификации не разработаны, укажите причины | - |
| 9 | Количество образовательных программ для участников образовательного процесса, направленных на формирование культуры здорового питания | 3 |
|  | 9.1. Укажите название образовательных программ |  |
|  | 9.2. Если программы не разработаны, укажите причину | - |

2.2. Контракты заключены на 61 218, 243 тыс. руб.  Выделено 40000,0-  республиканский бюджет, 4 000,0 тыс.руб.- бюджет городского округа

Саранск

3.2. Объявлен аукцион на  закупку мебели на 7 800,тыс. руб.

8.1. Название образовательного учреждения, на базе которого будут реализовываться программы: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №41»

9.1.  Курс «Час здоровья», «Основы здорового образа жизни» в 1 -11 классах; для учащихся 1-11 классов программы «Разговор о правильном питании».